DANCESCHEDUELER

Plan de Migración

Versión: 0100

Fecha: 07/07/2025

HOJA DE CONTROL

| Organismo | SENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | DANCESCHEDUELER |  |  |
| Entregable | Plan de migracion |  |  |
| Autor | LN7 Dance School |  |  |
| Versión/Edición | 0100 | Fecha Versión | 07/07/2025 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA |
|  |  | Nº Total de Páginas | 1211 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Versión inicial | Miguel Montaño Coronado | 07/07/2025 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

## 1 Objetivo

El propósito de este plan es guiar el proceso de migración del sistema DanceScheduler (versión web) de forma segura y controlada, asegurando:

- La integridad y el respaldo completo de la base de datos y los archivos del sistema.

- La minimización de riesgos técnicos y operativos durante el proceso.

- La continuidad del servicio sin afectar a los usuarios finales.

## 2 Alcance

El documento abarcara la migración completa de "DanceScheduler", e incluye los siguientes componentes:

- Base de datos: migración desde un entorno local (MariaDB/MySQL en XAMPP) hacia un servicio en la nube (ej. Amazon RDS).

- Backend: migración de un servidor local con PHP (Apache en XAMPP) a un entorno en la nube, incluyendo ajustes para variables de entorno, seguridad y despliegue.

- Frontend: transición del entorno de desarrollo local (Vue.js) a una versión de producción alojada en la nube (Amazon S3, Netlify, etc.).

- Módulos funcionales: autenticación, gestión de clases/eventos, usuarios, reportes y notificaciones.

- Infraestructura y servicios relacionados: reemplazo de servicios de correo locales por soluciones como SendGrid o Amazon SES.

- Respaldo y documentación: aseguramiento de integridad de datos y archivos del sistema antes de la migración.

- Pruebas y validaciones: pruebas automatizadas y manuales para garantizar la estabilidad post-migración.

- Control de versiones y estrategia de despliegue: uso de ramas específicas y metodología CI/CD.

- Gestión de riesgos y capacitación para usuarios finales y equipos técnicos.

## 3 Consideraciones Generales

Antes de comenzar, evalúa:

¿Por qué se hace la migración?

- justificación técnica:

- Obsolescencia tecnológica: El sistema actual utiliza un lenguaje de programación, base de datos o framework que ya no tiene soporte, es inseguro o es difícil de mantener (Ej: "Migrar de Python 2.7, que ya no tiene soporte, a Python 3.11")

- Mejoras de rendimiento y escalabilidad: El sistema actual es lento, no soporta la cantidad de usuarios o datos actuales/futuros y la nueva plataforma sí lo hará (Ej: "La arquitectura actual no escala horizontalmente, la migración a una arquitectura de microservicios en la nube nos permitirá manejar picos de demanda").

- Seguridad: La plataforma actual tiene vulnerabilidades conocidas que no se pueden solucionar fácilmente. La nueva plataforma ofrece mejores mecanismos de seguridad (Ej: "La versión actual del servidor de aplicaciones carece de parches de seguridad críticos. La migración a la última versión mitiga estos riesgos").

- Costos de mantenimiento y deuda técnica: Es muy caro o complicado hacer cambios en el sistema actual. Se gasta más tiempo arreglando problemas que creando nuevas funcionalidades (Ej: "Reducir la deuda técnica acumulada que ralentiza el desarrollo en un 40%").

- Facilidad de integración: El sistema actual es difícil de conectar con otras herramientas modernas (APIs, servicios de terceros). La nueva plataforma facilitará estas integraciones.

- justificación funcional:

- Nuevas capacidades de negocio: La nueva plataforma permitirá implementar funcionalidades que son imposibles o muy costosas en la actual y que el negocio necesita para competir (Ej: "Habilitar la personalización en tiempo real para los usuarios, una funcionalidad clave para aumentar la retención").

- Mejora en la Experiencia de Usuario (UX/UI): La interfaz actual es anticuada, confusa o poco eficiente. La migración permitirá un rediseño completo para mejorar la satisfacción y productividad del usuario (Ej: "Modernizar la interfaz para que sea responsive y mejorar el flujo de compra, reduciendo el abandono de carritos").

- Optimización de procesos: La migración permitirá automatizar o simplificar flujos de trabajo manuales que actualmente realizan los usuarios, ahorrando tiempo y reduciendo errores.

- Alineación estratégica: La migración es un paso necesario para cumplir con los objetivos a largo plazo de la empresa (Ej: "La estrategia de la compañía es ser cloud-first, y esta migración es un paso fundamental para lograrlo").

Impacto en módulos y funcionalidades existentes.

| Módulo / Componente | Impacto | Descripción del Impacto | Acciones Requeridas |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo de Autenticación (Inicio de sesión, Registro, Recuperación de contraseña) | Medio | La lógica funcional no cambia, pero la comunicación entre el frontend y el backend se verá afectada. Las URL de la API (ej. http://localhost/backend/) deberán apuntar a un nuevo dominio público. | - Actualizar las URL de la API en el código del frontend (Vue.js). - Configurar las nuevas variables de entorno en el servidor de producción. - Realizar pruebas completas de registro e inicio de sesión. |
| Gestión de Clases y Eventos (Calendario) | Medio | La interfaz de usuario y la lógica de negocio se mantienen, pero todas las operaciones (crear, leer, actualizar, eliminar clases) dependen de la API del backend. El impacto principal está en la reconfiguración de la conexión. | - Reconfigurar los endpoints de la API en el frontend. - Verificar que la conexión a la nueva base de datos desde el backend funcione correctamente. - Probar el CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) completo de clases y eventos. |
| Administración de Roles y Usuarios | Medio | Al igual que otros módulos, la funcionalidad de gestión de usuarios y roles por parte del administrador depende de la comunicación con el backend, que cambiará de ubicación. | - Actualizar las rutas de la API para la gestión de usuarios. - Probar la modificación de roles y estatus de los usuarios en el nuevo entorno para asegurar que los cambios se reflejen en la base de datos en la nube. |
| Módulo de Reportes | Medio | Las consultas para generar los reportes seguirán siendo las mismas, pero la fuente de datos (la base de datos) y el servicio que los expone (el backend) estarán en una nueva infraestructura. | - Asegurar que el backend pueda conectarse a la base de datos en la nube y ejecutar las consultas de reportes. - Reconfigurar el frontend para consumir los datos de los reportes desde la nueva URL. |
| Módulo de Notificaciones | Alto | Los entornos de nube suelen tener restricciones de seguridad que impiden el uso de funciones de correo locales (comunes en XAMPP). El sistema actual (que usa PHPMailer ) probablemente fallará. | - Re-arquitectura: Integrar un servicio de envío de correos de terceros (ej. Amazon SES, SendGrid). - Modificar el código PHP para usar la API del nuevo servicio de correo. - Gestionar y proteger las nuevas claves de API. |
| Base de Datos (MariaDB / MySQL) | Alto | Este es el componente con mayor impacto. Se debe migrar toda la base de datos desde el entorno local de XAMPP a un servicio de base de datos gestionado en la nube (ej. Amazon RDS). | - Exportar la base de datos completa (Dance.sql) del entorno local. - Importar la estructura y los datos en la nueva instancia en la nube. - Configurar usuarios, contraseñas y reglas de seguridad de red para el acceso remoto. |
| Backend (PHP en Apache) | Alto | El método de despliegue cambia radicalmente. Ya no se trata de copiar archivos a la carpeta htdocs. El código debe ser desplegado en un servidor de aplicaciones en la nube. | - Modificar el código PHP para leer las credenciales de la base de datos desde variables de entorno seguras. - Configurar un servidor web (Apache/Nginx) en el entorno de nube. - Establecer un proceso de despliegue (CI/CD). |
| Frontend (Vue.js) | Alto | Actualmente, el frontend se ejecuta en un modo de desarrollo (npm run dev). Para la migración, se debe compilar una versión de producción (build). | - Generar los archivos estáticos de producción. - Configurar el hosting para estos archivos (ej. Amazon S3, Netlify). - Crítico: Actualizar el código para que todas las llamadas a la API apunten al nuevo dominio público del backend. |

# 4. Respaldos y Preparación

- Base de datos: realizar un dump completo( Plan de respaldo).
Archivos críticos: respaldar archivos de configuración (.env, application.properties, etc.), recursos estáticos, archivos de usuario, certificados SSL.

- Archivos del sistema (Frontend): Se respaldan archivos como Package.json, package-lock.json, tsconfig.json, vite.config.j, y la carpeta node_modules. Asi co el código fuente del frontend se encuentra en la carpeta proyecto_vue

- Archivos del sistema (Backend): Se respalda el código fuente de la aplicación PHP ubicado en la carpeta backend dentro de la ruta C:\xampp\htdocs

- Evidencia: El registro de los respaldos se documenta mediante una nomenclatura estandarizada y el almacenamiento en ubicaciones específicas. Cada archivo de respaldo se nombra utilizando un formato claro y consistente que incluye la fecha, por ejemplo: Dance_V1.00_AS_DD_MM_YYYY.backup.

- Ubicación de los respaldos: Para garantizar la disponibilidad, los respaldos se almacenan en tres lugares diferentes: un repositorio privado en GitHub , almacenamiento en la nube (OneDrive) y un disco externo para copias físicas.

# 5. Metodología y Objetivos

- Respalda datos de forma completa antes de cualquier cambio.

- Usa integración y entrega continua para validar cambios.

- Documenta todos los cambios realizados.

- Despliega primero en entornos de prueba (staging) antes de producción.

## 6. Equipos Relacionados

# Equipo de Desarrollo y Migración (EDM)

Responsables:

Juan Jose Peña 
+57 318 4217657

jpenaquinonez@gmail.com

Camilo Andres Perez

+57 320 3286599

capm717@gmail.com

# Responsables de Control de Calidad (QA)

Miguel Esteban Montaño

3133851376

Montanomiguel2013@gmail.com

### 7. Estrategia Técnica: Rama de Migración y Entrega Continua

# Para garantizar una migración limpia y sin afectar la rama principal:

#### Uso de Rama Secundaria (migracion):

# Se crea una rama específica para la migración (migracion-lenguajes-v2, por ejemplo).

# Todo cambio estructural, de versiones o dependencias se realiza solo en esta rama.

# Las actualizaciones deben seguir el flujo de Pull Request con revisión por pares.

# Se asegura que la rama principal (main o production) no se vea afectada hasta la aprobación.

8. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Vulnerabilidades de seguridad introducidas | Brechas de seguridad, acceso no autorizado a datos, cumplimiento normativo deficiente, pérdida de reputación. | - Realizar una auditoría de seguridad del nuevo entorno. - Implementar controles de seguridad actualizados. Realizar pruebas de penetración. - Hay que asegurar que las configuraciones sigan las mejores prácticas de seguridad. |
| Pérdida o corrupción de datos durante la migración | Pérdida irrecuperable de información crítica, errores en operaciones futuras, impacto negativo en la confianza del cliente. | - Realizar copias de seguridad completas antes de la migración. - Verificar la integridad de los datos después de la transferencia. - Implementar un plan de rollback en caso de fallos. Utilizar herramientas de migración que incluyan validación de datos. |
| Tiempo de inactividad inesperado o excesivo | Pérdida de productividad, interrupción de servicios críticos para el negocio, insatisfacción del cliente, pérdida de ingresos. | - Planificar la migración en ventanas de bajo tráfico. - Realizar pruebas de rendimiento y estrés en el entorno de staging. - Implementar estrategias de migración por fases o "canario" para reducir el impacto. Tener un equipo de soporte disponible durante y después de la migración. |
| Fallas en la integración con sistemas existentes | Mal funcionamiento de aplicaciones interconectadas, errores en flujos de trabajo, datos inconsistentes entre sistemas, necesidad de retrabajo. | - Realizar un mapeo exhaustivo de integraciones antes de la migración. - Probar todas las integraciones en el entorno de staging. - Utilizar APIs bien documentadas y estándares de comunicación. Considerar el uso de un bus de servicios empresariales (ESB) si hay muchas integraciones. |
| Falta de conocimiento o experiencia del equipo de migración | Errores humanos, procedimientos incorrectos, retrasos, necesidad de contratar consultores externos, aumento de costos. | - Capacitar al equipo en las nuevas tecnologías o procesos. - Contratar expertos externos si es necesario. - Crear documentación detallada de los procedimientos de migración. Realizar simulacros de migración. |

### 9. Plan de Validación y Pruebas (con Automatización)
La validación asegura que la migración no afecte la funcionalidad del sistema

| Tipo | Descripción | Automatización | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Validan métodos aislados | No | Pruebas en desarrollo |
| Pruebas de integración | Verifican la interacción entre módulos/componentes | Si | Cucumber y Serenity |
| Pruebas de sistema | Validan el sistema completo contra requisitos | Si | Cucumber y Serenity |
| Pruebas de aceptación | Confirman que el sistema cumple con las necesidades del usuario | Opcional | Herramientas de automatización o pruebas manuales |
| Pruebas de rendimiento | Miden la velocidad, estabilidad y escalabilidad | Si | JMeter, LoadRunner, K6 |
| Pruebas de seguridad | Identifican vulnerabilidades en el sistema | Si | OWASP ZAP, Burp Suite, Nessus |
| Pruebas de usabilidad | Evalúan la facilidad de uso del sistema | No | Observación directa, encuestas, análisis de comportamiento del usuario |
| Pruebas de regresión | Aseguran que los cambios no introduzcan nuevos errores | Si | Herramientas de automatización de pruebas unitarias, de integración y de sistema (las mismas que se usaron para las pruebas originales) |

#### Automatización con Cucumber + Serenity
Cualidades de la herramienta:

- Serenity genera reportes visuales detallados, incluyendo pasos, capturas de pantalla y evidencias.

### 10. Documentación y Control de Versiones

- Documenta arquitectura actual, versiones, checklist de respaldo antes de migrar revisando versiones anteriores desde el Git.

- Controla versiones con Git y sus ramificaciones.

- Ramas principales y secundarias

### 11. Capacitación y Comunicación

### Usuarios finales:

- Talleres o videoconferencias para mostrar cambios.

- Manuales actualizados.

- Evaluación con encuestas.

Equipos técnicos:

- Sesiones sobre nuevas versiones, APIs, procedimientos de rollback, o nuevas funcionalidades

- Manuales técnicos actualizados.

- Canal de comunicación para dudas.

### 12. Post-migración

- Monitoreo intensivo durante las primeras 24-72 horas.

- Registro de errores o inconsistencias.