Guía para Aprendices : Metodología Ágil en el Desarrollo

1. Definir el Proyecto y el Equipo

- Objetivos del Proyecto:

- Actividad: Realiza una sesión de lluvia de ideas  para definir los objetivos y el alcance del proyecto.

R//

- Objetivo General:
Desarrollar un aplicativo web (DanceScheduler) que optimice la gestión de clases, horarios y notificaciones para LN7 Dance Studio, reduciendo el tiempo de agendamiento en un 70% y mejorando la asistencia mediante recordatorios automáticos.

Alcance:

Incluye:

- CRUD para usuarios (alumnos/profesores).

- Sistema de agendamiento con prevención de conflictos de horarios.

- Notificaciones automáticas (email/SMS) usando Node.js.

- Base de datos en MySQL y MongoDB (para datos relacionales y logs).

Excluye:

- Pasarelas de pago (solo integración básica con APIs externas).

- Desarrollo de app móvil (solo web responsive).

- Actividad: Documenta los objetivos en un documento compartido.

R//

Enlace

- Formar el Equipo:

- Actividad: Identifica las habilidades necesarias y selecciona a los miembros del equipo.

R//

Habilidades Requeridas:

- Frontend: Vue.js, HTML/CSS, JavaScript.

- Backend: PHP (conexión), Node.js.

- Bases de Datos: MySQL (estructura relacional), MongoDB (logs).

- Gestión: GitHub, metodologías ágiles

- Actividad: Asigna roles y responsabilidades a cada miembro del equipo.

R//

Roles Definidos:

| Miembro | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Juan Peña | Product Owner | Comunicación con cliente, priorización de backlog. Backend (PHP). |
| Miguel Montaño | Desarrollador Full-Stack | Frontend (Vue.js) |
| Camilo | Desarrollador Full-Stack | Backend (Node.js) + Bases de datos (MySQL/MongoDB). |

2. Planificación Inicial

- Reunión de Inicio (Kickoff Meeting):

- Actividad: Organiza una reunión inicial para discutir el proyecto y establecer expectativas.

- Actividad: Crea una presentación con la visión del producto y los objetivos del proyecto.

R//

Enlace