DANCESCHEDUELER

Plan de capacitación

Versión: 0100

Fecha: 04/07/2025

# HOJA DE CONTROL

| Organismo | SENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | DANCESCHEDUELER |  |  |
| Entregable | Plan de capacitación |  |  |
| Autor |  |  |  |
| Versión/Edición | 0100 | Fecha Versión | 04/07/2025 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA |
|  |  | Nº Total de Páginas | 9 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Versión inicial | Miguel Montaño Coronado | 04/07/2025 |

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos

# índice

HOJA DE CONTROL	2

índice	3

1. Información inicial	4

1.1 Objetivo del plan	4

1.2 Público objetivo	4

1.3 Importancia de la capacitación	4

1.4 Resumen del contenido del plan	4

1.5 Cómo usar este plan	4

2. Justificación	4

2.1 Productividad y rendimiento:	5

2.2 Reducción de fallos operativos:	5

3. Objetivo del aplicativo	5

3.1 Objetivo General	5

3.2 Objetivos Específicos	5

4. Metodología a desarrollar	5

5. Cronograma General	6

6. Plan Detallado por Rol	6

6.1 Modulo Administrador	6

6.2 Modulo Instructor/Profesor	6

7. Instrumentos y Formatos: Lista de asistencia	7

8. Indicadores de Gestión	7

9. Informe Final	7

10. Presupuesto	7

10.1 Recursos Humanos	7

10.2 Materiales y Recursos Didácticos:	7

10.3 Logística y Espacios:	8

10.4 Evaluación y Seguimiento:	8

10.5 Contingencia:	8

11. Conclusiones y recomendaciones:	8

12. Bibliografía y Referencias:	8

# 1. Información inicial

## 1.1 Objetivo del plan

El presente plan de capacitación ha sido desarrollado con el fin de garantizar una correcta apropiación del sistema DanceScheduler por parte de sus usuarios. El objetivo es instruir a los perfiles administrativos e instructores en el uso eficiente de la herramienta, para mejorar la gestión de clases, eventos y comunicación interna de la academia LN7 Dance Studio.

## 1.2 Público objetivo

Este plan está dirigido a los siguientes perfiles:

- Administradores del sistema DanceScheduler

- Instructores/profesores de la academia

## 1.3 Importancia de la capacitación

La capacitación asegura que los usuarios comprendan el sistema en su totalidad, reduciendo errores, optimizando el tiempo de trabajo, y permitiendo una adopción más fluida de la tecnología. Para el empleado, representa una mejora en sus competencias digitales; para la organización, una herramienta para lograr una operación eficiente y profesionalizada.

## 1.4 Resumen del contenido del plan

El plan incluye:

- Capacitación por rol (Administrador / Instructor)

- Uso de módulos del sistema

- Evaluaciones prácticas

- Manuales de apoyo (usuario, técnico e instalación)

- Indicadores de seguimiento

- Presupuesto y logística

## 1.5 Cómo usar este plan

Este plan debe ser leído secuencialmente. Las capacitaciones son prácticas, combinando teoría, interacción con el sistema y resolución de casos reales. Incluye pausas activas y evaluación formativa al final de cada módulo.

# 2. Justificación

Los beneficios esperados con la implementación del plan de capacitación son:

## 2.1 Productividad y rendimiento:

Los usuarios podrán gestionar sus tareas de manera más eficaz gracias al conocimiento del sistema, reduciendo el tiempo invertido en tareas como la programación de clases o la comunicación con alumnos.

## 2.2 Reducción de fallos operativos:

Al conocer el sistema a profundidad, se minimizan errores comunes como fallas en la programación, pérdida de datos o errores en notificaciones, aumentando así la confiabilidad del sistema.

# 3. Objetivo del aplicativo

## 3.1 Objetivo General

Un aplicativo web intuitivo y eficiente para el agendamiento de clases en una escuela de baile, facilitando la gestión de horarios y recursos tanto para profesores como para estudiantes, mejorando la organización

## 3.2 Objetivos Específicos

- Gestionar usuarios de la academia de baile LN7

- Gestionar el agendamiento de las clases de la academia de baile LN7

- Generar notificaciones de clases a los clientes de la academia de baile LN7

- Gestionar eventos especiales de la academia de baile LN7

# 4. Metodología a desarrollar

- Modalidad: Presencial y/o virtual mediante videollamadas por Teams. Las sesiones estarán guiadas por el Product Owner o responsable técnico del proyecto y serán grabadas.

- Evaluación: Se realizará una evaluación práctica al finalizar cada módulo, consistente en tareas simuladas que los participantes deben realizar usando el sistema. Las respuestas serán revisadas y retroalimentadas de inmediato.

- Recursos:

  - Computadores con conexión a internet

  - Manual de Usuario y Técnico

  - Plataforma DanceScheduler en entorno de pruebas

  - Presentaciones y ejercicios prácticos

- Descansos: En cada jornada se establece un descanso de 15 minutos a la mitad del tiempo total asignado por rol, además de tiempo libre para preguntas.

# 5. Cronograma General

| Fecha | Hora | Módulo |
| --- | --- | --- |
| 20 de julio de 2025 | 8:00 a.m. | Módulo Administrativo |
| 22 de julio de 2025 | 8:00 a.m. | Módulo Instructor |

# 6. Plan Detallado por Rol

## Modulo Administrador

- Submódulos:

Reportes
administración de roles

Notificaciones

Perfil

Eventos

Apartado de calificaciones

- Duración Total: 2 horas 30 minutos

- Distribución del Tiempo:

  - 60 min: inicio de los submodulos

  - 15 min: descanso y preguntas intermedias

  - 75 min: submodulos más difícil de entender y preguntas finales

## 6.2 Modulo Instructor/Profesor

- Submódulos:

Eventos

Clases

Registro de calificaciones de estudiantes

Perfil

- Duración Total: 1 hora 30 minutos

- Distribución del Tiempo:

  - 40 min: módulos principales

  - 15 min: preguntas

  - 35 min: solución de preguntas

# 7. Instrumentos y Formatos:
Lista de asistencia

- Formato de evaluación práctica

- Formato de observación del instructor

- Encuesta de satisfacción del participante

- Reporte de incidentes técnicos durante la formación

# 8. Indicadores de Gestión

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Porcentaje de participación | 100% de inscritos |
| Evaluación práctica aprobada | 90% de los participantes |
| Satisfacción del participante | ≥ 4 en escala de 1 a 5 |
| Incidentes técnicos solucionados | 100% dentro de la sesión |

# 9. Informe Final

Al finalizar el proceso de capacitación, se elaborará un informe detallado que incluirá:

Participación por sesión

Resultados de evaluación

Retroalimentación de los participantes

Recomendaciones para futuras formaciones

Registro fotográfico y/o grabaciones

# 10. Presupuesto

## 10.1 Recursos Humanos

Se contempla el pago de honorarios al Product Owner, quien será el formador principal responsable de impartir las sesiones a los dos tipos de usuarios (Administrativo, Instructor). Se le pagará un valor de $100.000 por sesión, para un total de $200.000 por las dos jornadas.

## 10.2 Materiales y Recursos Didácticos:

- Manual de Usuario (impreso o digital): $0 (versión digital)

- Presentaciones (PowerPoint): Elaboración interna

- Cuestionarios digitales: Formularios Google

## 10.3 Logística y Espacios:

- Sala de reuniones o aula con proyector y conexión a internet

- Alternativa: Plataforma virtual Teams

## 10.4 Evaluación y Seguimiento:

- Herramientas gratuitas como Google Forms

- Evaluación por observación y cuestionarios

- Seguimiento al uso posterior del sistema durante el primer mes

## 10.5 Contingencia:

- Disponibilidad de una segunda fecha en caso de fallas técnicas

- Grabación de la sesión por si algún usuario no puede asistir

- Manual de usuario entregado antes de la sesión

# 11. Conclusiones y recomendaciones:

La implementación de un plan de capacitación estructurado permite una adopción tecnológica más rápida y efectiva, reduciendo errores y mejorando la productividad general del equipo. Se recomienda hacer una sesión de refuerzo tras 30 días de uso del sistema, y mantener canales de soporte técnico abiertos para resolver inquietudes puntuales.

# 12. Bibliografía y Referencias:

| Nº | Fuente | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manual de Usuario DanceScheduler (LN7, 2025) | Documento que describe las funcionalidades del sistema desde el punto de vista del usuario final, incluyendo navegación, pantallas, ayudas contextuales y preguntas frecuentes. |
| 2 | Manual Técnico DanceScheduler (SENA, 2025) | Describe la arquitectura tecnológica del sistema, los lenguajes utilizados, estructura técnica, documentación de apoyo y control de versiones. |
| 3 | Manual de Instalación DanceScheduler (SENA, 2025) | Guía paso a paso para instalar y configurar el sistema, incluyendo recursos de hardware, software y verificación técnica. |
| 4 | Plan de Respaldo DanceScheduler (SENA, 2025) | Documento que establece los procedimientos de respaldo y restauración de base de datos y archivos del sistema, así como responsables y políticas de retención. |
| 5 | Product Owner | Persona responsable de maximizar el valor del producto desarrollado. En el proyecto DanceScheduler, actúa como líder del proyecto, facilitador de la capacitación y enlace entre usuarios y desarrolladores. Supervisa el cumplimiento de requerimientos y prioriza funcionalidades.. |
| 6 | Submódulo | Sección funcional específica dentro de un módulo principal del sistema. Cada submódulo representa una parte del sistema con tareas concretas, por ejemplo: “Notificaciones” dentro del módulo administrador. Facilitan la organización y el aprendizaje por parte del usuario. |